CHUẨN HÓA PRODUCT BACKLOG ĐẶT XE GHÉP TRÊN TRELLO

Phần 1: Bảng phân tích hiện trạng

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | Tiêu chuẩn D.E.E.P | Thẻ nằm ở đầu Product Backlog phải có độ chi tiết cao và tiêu chí nghiệm thu rõ ràng để đội triển khai ngay, chứ không thể chỉ có mỗi tiêu đề. |
| H2 | Sai | Tiêu chuẩn D.E.E.P | Tính năng cốt lõi tạo ra giá trị nghiệp vụ trực tiếp cho xe ghép phải có mức ưu tiên cao hơn tính năng giao diện phụ. |
| H3 | Đúng |  | Theo D.E.E.P, các thẻ ở đáy Backlog chỉ cần mô tả sơ bộ và ước lượng thô kích thước vì chưa triển khai ngay. |
| H4 | Sai | Quyền sở hữu Product Backlog | Chỉ Product Owner mới có quyền thêm thẻ và sắp xếp thứ tự ưu tiên trên Product Backlog, Developer không được tự ý thực hiện. |
| H5 | Sai | Quy tắc kiểm soát chất lượng & Định nghĩa hoàn thành | Thiếu các bước kiểm thử/nghiệm thu trước khi chuyển vào Done, khiến code chưa xác nhận đạt chuẩn đã được coi là xong. |

Phần 2: Phương án sửa lỗi

- H1: PO Đức cùng đội tinh chỉnh thẻ "Làm tính năng đi ghép" thành các User Story nhỏ hơn, bổ sung đầy đủ mô tả và tiêu chí chấp nhận cụ thể trước khi đưa vào Sprint.

- H2: PO Đức điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên, đưa thẻ "Tự động chia tiền cho các khách đi ghép" lên trên thẻ "Đổi màu giao diện theo mùa lễ hội".

- H4: Tú phải đề xuất nhu cầu kỹ thuật "Tối ưu tốc độ tải bản đồ" cho PO Đức xem xét đánh giá giá trị và quyết định vị trí ưu tiên trên Backlog thay vì tự ý kéo thẻ lên đầu.

- H5: Bổ sung các cột kiểm định chất lượng vào luồng làm việc theo đúng thứ tự:

Product Backlog ->  Sprint Backlog -> In Progress ->Code Review ->                                                Testing/QA -> Done